## Slide 1: Iter 4 Code Review

## Slide 2: קצת על הפרויקט
פרויקט זה, הוא יצירת אפליקציה בסביבת אנדרואיד שתפקידה הוא להקל על המשתמשים בצריכת תרופותיהם בין אם הם צורכים את התרופה באופן קבוע ובין אם באופן חד פעמי.
האפשריות שיש לאפליקציה הם:
1) אפשרות למשתמש לאתר את התרופה שהמשתמש צריך לצרוך ואת המידע על התרופה שאותה הוא צריך ממאגר התרופות שנלקח
. ממסד הנתונים
2) אפשרות למשתמש לאתר היכן ניתן לצרוך את התרופה, אותה הוא מבקש לצרוך.
3) אפשרות למשתמש לקבל תזכורת ממכשיר האנדרואיד
שברשותו, לגבי היום והשעה שעליו לצרוך את התרופה, על פי נתונים שאותם הוא מזין.

## Slide 3: לקחים שהופקו
שלב מפרט הדרישות: בפרויקט ראשוני מסוג זה, כאשר אנו נתקלים בפעם הראשונה בסוג דרישות שכזה, וצורך בעמידה בזמנים מוגדרים מראש שאין לחרוג מהם, יש להכין מסמך דרישות שאינו מורכב מדי, ואשר ניתן לעמוד בהיקפו במהלך ביצוע הפרויקט.
שלב בדיקות: יש להיצמד לתצורת הבדיקות שנלמדה במהלך הסמסטר, שכן הפשטות שבה יכול להקל רבות על קשיים וחריגות (אקספשיינים) שעולים במהלך כתיבת הקוד וביצוע דיבאגיניג.
עבדות צוות: יש לעבוד בשיתוף פעולה מלא, תוך חלוקת ברורה ומוגדרת של תפקידים ומשימות. יש לשאוף להפריה הדדית ברמות הידע וההכשרה של חברי הצוות. ראוי לציין כי בין סטודנט למשנהו קיימים פערים בידע תכנותי, שכן לא לכל סטודנט היה ידע מקדים על תכנות באנדרואיד למשל.

## Slide 4: נקודות לשימור
אופן שיתוף הפעולה בין חברי הצוות והבנה כי ללא מערך איזונים ומעין הקניית "חוק כלים שלובים" (יישור קו בין חברי הצוות ברמת ידע התכנותי) במהלך העבודה, לא ניתן להתקדם כמצופה אל עבר המטרה המשותפת.
הכלים התכנותיים, כגון הכרת SDK, github וכן שימוש נרחב באקליפס, ללא ספק הקנתה ידע נוסף וחשוב ביותר לארגז הכלים של כל חבר צוות. ברור, כי ללא הכרת כלים אלו, לא ניתן לבצע פרויקט בסדר גודל שכזה וודאי שלא בסדרי הגודל שמתבצעים בתחום.

## Slide 5: נקודות לשיפור
יש לעשות שימוש נבון יותר בזמן "החופש" שניתן בזמן החגים הרבים במהלך הסמסטר. ניצול הזמן הזה בשלב מוקדם בפרויקט באופן מושכל יותר מכפי שנעשה, היה ללא ספק מקדם רבות את הפרויקט, וחושף בעיות שצצו במהלכו מוקדם יותר.
רצוי לבצע בדיקה/תחקיר מקיף ככל שניתן, על מנת לעלות על כמה שיותר מתחרים בשוק.
יש לשאוף ליצירת כמה שיותר פונקציונאליות למוצר שאותו שואפים לחשוף לקהל רחב, ע"מ לגרום למשיכת משקיעים ועניין.

## Slide 6: סיכום הפרויקט
בעזרת הפרויקט שיצרנו למדנו את כל השלבים הנדרשים בשביל ליצור פרויקט בסדר גודל כזה אם זה מבחינת עמידה בזמנים ועמידה ביעדים.
למדנו לעבוד כצוות ובנפרד על מנת לקדם תתי משימות תכנות ועיצוב המוצר.
לגבי הפרויקט עצמו הצלחנו להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו וכן שהמוצר יעמוד בציפיות שהגדרנו שיצאנו לדרך בתחילת הסמסטר.
למרות קשיים שהתגלו בדרך כמו למשל לתכנת בסביבת אנדרואיד, והתממשקות מסד הנתונים לאפליקציה, שהיו זרים לכל חברי הצוות, הצליח הצוות להתגבר על מכשולים אלו, תוך כדי שיתוף פעולה בין החברים והעשרת מידע והכשרה באמצעות האינטרנט ואנשי מקצוע מתחום התכנות.